**Presupuesto Web** **Fecha: 13/06/2022**

**Datos cliente**

Nombre: Sofia Ferrero

Empresa: Just Nails by Sofia

Dirección: Berna 876, Piriápolis

Teléfono: 099111222

**Descripción:**

Desarrollo de página web, con 5 secciones HTML, y CSS. Con estructura semántica, SEO, seguridad y adaptado para cualquier dispositivo.

**CONCEPTO Precio final**

|  |  |
| --- | --- |
| Investigación sobre producto, marca y empresa | $3000 |
| Diseño del sitio Web (Sketch, wireframe) | $8000 |
| Desarrollo del sitio Web (5 HTML, CSS, librerías) | $14000 |
| SEO Y Seguridad (Optimización para buscadores, y seguridad estándar) | $8000 |
| Desarrollo de presentación digital | $9000 |

**Total: $42000**

**Forma y métodos de pago**:

Efectivo o transferencia bancaria.

El pago se realizará %30 antes de comenzar el proyecto, y %70 al finalizar

Este presupuesto tiene como validez 10 días. Pasados estos 10 días, el presupuesto será reajustado.

**Detalle de Servicios:**

**Investigación sobre producto, marca y empresa:**

Incluye una entrevista inicial con el cliente, recolección de datos sobre el proyecto, objetivos a los que quiere llegar.

**Diseño del sitio web:**

Diseños de los frameworks para definir la estructura de la página web. Se plantea un prototipo inicial en sketch y wireframe con los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la página web en base a la necesidad del cliente y los usuarios.

Serán 5 wireframes para vista de escritorio, 5 para tablets y 5 para móviles.

Se podrá revisar y cambiar hasta 2 veces el prototipo de la página. Si se requieren más revisiones se presupuestará aparte.

**Desarrollo del sitio web:**

Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente en wireframes (HTML, CSS, librerías)

Las imágenes, videos y textos a implementarse correrán por cuenta del cliente en cuestión. Este deberá enviar todo el contenido indispensable al inicio del maquetado web.

Se podrá revisar y cambiar hasta 2 veces el prototipo de la página. Si se requieren más revisiones se presupuestará aparte.

**Tiempo de entrega: 15 días laborales. Si la entrega debe ser demorada por causas ajenas a mí, se presupuestará aparte.**

**SEO y seguridad:**

Metatags básicos

Instalación de Google Analytics para medir las visitas del sitio

Enviar sitemap a Google

Certificado de seguridad SSL

**IMPORTANTE :**

El dominio, hosting y certificado SSL no están contemplados en el presupuesto. El cliente deberá hacerse cargo de esto (preguntarme sobre donde adquirirlos) o podremos presupuestar este servicio.

**El presupuesto no contempla mantenimientos a la página web, renovación de dominio y hosting u otros cambios posteriores una vez subido al servidor. Si lo desea, también se puede presupuestar ese servicio.**

Leonardo Trías

Desarrollo WEB

Leotrias24@gmail.com